部分光纤存储设备、服务器等设备

升级IPv6服务项目采购需求

- 项目背景

- 为贯彻落实《江门市政务服务数据管理局关于印发江门市电子政务外网互联网协议第六版（IPv6）改造工作实施方案的通知》（江政数函[2019]251号）文件精神，政务外网可承载IPv6流量。

- 相关要求

1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、投标人应当是具有合法经营资格的法人，具有良好的信誉；

3、投标人所投报的软件需为正版软件。

4、本项目不接受联合体投标。

- 主要内容

购置开平市政府中心机房部分光纤存储设备、服务器等设备的升级IPv6服务项目采购需求。相关设备包括：

| 名称 | 牌子 | 型号 | 数量 | 升级IPV6服务情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光纤存储设备 | 宏杉科技 | MS3100-主存储控制器1 | 1 | 原定升级IPV6服务需要更换控制器来满足IPV6的需求，但涉及费事较高，与厂家商讨针对现在控制器进行定制固件升级IPV6的功能进行满足IPV6的需求； |
| 光纤存储设备 | 宏杉科技 | MS3100-主存储控制器2 | 1 |  |
| 光纤存储设备 | 宏杉科技 | MS3100-副存储控制器1 | 1 |  |
| 光纤存储设备 | 宏杉科技 | MS3100-副存储控制器2 | 1 |  |
| 服务器 | 惠普 | DL380 | 7 | 1）针对相关虚拟化服务器平台进行升级、安装IPV6的功能模块；2）进行虚拟化管理平台系统的网络架构重新设置、调试工作； |
| 交换机 | 友联 | 314G | 1 | 1）针对原来的网络架构进行重新规划调整；2）进行设备的配置、策略进行重新设置、调试工作； |
| 交换机 | 思科 | 2960G | 1 |  |
| 交换机 | 思科 | 3750G-12 | 1 |  |
| 交换机 | 思科 | 2960G | 1 |  |
| 交换机 | 思科 | 3548 | 5 |  |
| 交换机 | 思科 | 3524 | 1 |  |
| 交换机 | 思科 | 3512 | 1 |  |
| 交换机 | 思科 | 2950 | 2 |  |
| 安全设备 | 启明星辰 | NT3000-HD | 1 | 1）针对原有进入的设备的配置和策略重新规划调整；2）进行设备的配置、策略进行重新设置、调试工作； |
| 安全设备 | 启明星辰 | NGIPS5000-C-S | 1 |  |
| 安全设备 | 启明星辰 | 天玥OSM-3600-S | 1 |  |
| 防毒软件 | 亚信 | Deep Security | 1 |  |
| IT运营环境监测 | 飞思安诺 | 飞思系统 | 1 | 1）针对原有进入的设备的配置和策略重新规划调整；2）原有一些旧的监测设备进行重新升级满足IPV6的配置功能；3）进行设备的配置、策略进行重新设置、调试工作； |

- 工期要求

双方签订合同后20个工作日内交货并进行安装调试、实施、培训。

- 付款方式

验收合格之日起的15个工作日内支付合同总金额100%给中标供应商。

- 维护服务要求

自合同签订之日起3年免费维护。

- 服务报价

本服务费用为人民币￥190,810元整。供应商的报价不得超出最高限价。

- 确定成交供应商

若有多家供应商竞价，采购人将综合考虑供应商的服务质量、技术力量、采购信誉度、成功案例（需提供相关的证明材料）等方面进行择优选择，确定为成交供应商。